# Kinetix Studio: Fábrica de Aplicaciones Agéntica

## Infraestructura y Definición de Plataforma

### Dirección de Cursor IDE | Enfoque: Plataforma Reutilizable

# EXECUTIVE SUMMARY: VISION CORREGIDA

Kinetix Studio NO es un proyecto para generar una aplicación específica (SICITA). Es una PLATAFORMA AGNÓSTICA que permite generar aplicaciones empresariales multiplataforma de forma automatizada, usando un enjambre de 8 agentes especializados orquestados en Cursor IDE.

Deliverable Final (Week 16): Kinetix Studio v1.0 operativa, documentada, lista para iniciar proyectos cliente sin necesidad de reconfiguración.

## ¿Qué es SICITA?

SICITA (Sistema Integral de Citas para Talleres) es el PROOF-OF-CONCEPT que valida que la plataforma funciona. Es una aplicación de ejemplo que demuestra cómo usar Kinetix Studio para un dominio específico (automotive/talleres).

SICITA se construye en Week 14-15 (después de que la plataforma esté lista). NO es el objetivo, es la validación.

# ESTRUCTURA DE 16 SEMANAS: CONSTRUIR PLATAFORMA

| Fase | Deliverables (Plataforma, NO Aplicación) | Duración |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 Núcleo | ✓ .cursorrules definitivas (agnóstico de dominio) ✓ execution_state.json schema (flexible) ✓ Estructura /platform/ base ✓ CI/CD pipeline base ✓ LLMOps + Circuit Breaker ✓ Documentation structure | Weeks 1-4 |
| Phase 2 Templates | ✓ Domain Templates Library (automotive, healthcare, retail) ✓ Schema Patterns (multi-tenant, audit-trail, RBAC) ✓ Design System v1.0 (tokens, components) ✓ Architecture Blueprints ✓ SICITA thinking → automotive template | Weeks 5-8 |
| Phase 3 Patterns | ✓ API Contract Library (CRUD, pagination, filters) ✓ Security Policies (JWT, RBAC, rate-limit) ✓ Test Framework Templates (unit, integration, E2E) ✓ Sentinel hardening patterns ✓ Deployment playbooks | Weeks 9-12 |
| Phase 4 Production | ✓ Code Generators (TypeScript, C#, React) ✓ Deployment automation (Docker, Kubernetes) ✓ Complete Documentation (ADRs, guides, training) ✓ SICITA POC (quick app using platform) ✓ Kinetix Studio v1.0 RELEASED | Weeks 13-16 |

# ESTRUCTURA DE REPOSITORIO: PLATAFORMA + PROYECTOS

## kinetix-studio/ (el repo ÚNICO)

├── .cursorrules                    # Agentes + gobernanza (agnóstico)
├── .cursor/
│   ├── execution_state.json        # Template base
│   ├── metrics.json                # Template base
│   └── schemas/                    # JSON schemas
│
├── platform/                       # ← LA PLATAFORMA REUTILIZABLE
│   ├── domain-templates/
│   │   ├── automotive/
│   │   ├── healthcare/
│   │   ├── retail/
│   │   └── blueprint/             # Template para nuevo dominio
│   │
│   ├── schema-patterns/
│   │   ├── multi-tenant.sql
│   │   ├── audit-trail.sql
│   │   ├── role-based-access.sql
│   │   └── [mas patterns]
│   │
│   ├── api-contracts/
│   │   ├── crud-base.yaml
│   │   ├── pagination.yaml
│   │   └── [mas contratos]
│   │
│   ├── design-system/
│   │   ├── tokens.json
│   │   ├── components/
│   │   └── wireframes/
│   │
│   ├── security-policies/
│   │   ├── jwt-rbac.md
│   │   ├── owasp-hardening.md
│   │   └── [policies]
│   │
│   ├── test-framework/
│   │   ├── unit-templates/
│   │   ├── integration-templates/
│   │   └── e2e-templates/
│   │
│   ├── deployment/
│   │   ├── docker/
│   │   ├── kubernetes/
│   │   └── ci-cd/
│   │
│   └── generators/
│       ├── backend-generator.py
│       ├── frontend-generator.py
│       └── database-generator.py
│
├── projects/                       # ← PROYECTOS CLIENTE
│   ├── sicita/                     # POC (Week 14-15)
│   │   ├── .cursorrules            # Domain-specific overrides
│   │   ├── .cursor/
│   │   ├── src/
│   │   └── tests/
│   │
│   └── [project-N]/                # Futuros proyectos
│       ├── .cursorrules            # Overrides
│       └── [same structure]
│
├── docs/
│   ├── architecture/               # Decisiones, patrones
│   ├── guides/
│   │   ├── getting-started.md
│   │   ├── new-project-setup.md
│   │   └── [guides]
│   ├── adr/                        # Architecture Decision Records
│   └── training/
│
└── README.md

# LOS 8 AGENTES: AGNÓSTICOS DE DOMINIO

Los 8 agentes NO están diseñados para SICITA. Están diseñados para CUALQUIER DOMINIO.

## Ejemplo de Invocación (Phase 2, Week 5):

"Act as Aegis: Create DOMAIN TEMPLATE for AUTOMOTIVE sector.
 Input:
 {
   "domain": "automotive",
   "business_areas": ["vehicle-management", "appointment-scheduling", "service-tracking", "billing"],
   "target_audience": "workshops, dealers, fleet managers",
   "key_constraints": ["multi-tenant", "real-time availability", "audit-trail required"]
 }
 Output: /platform/domain-templates/automotive/
 ├── business-rules.md              # Domain-specific rules
 ├── entities.json                  # Automotive entities (Vehicle, Service, Technician, etc.)
 ├── workflows.json                 # Common workflows (booking, service completion, billing)
 └── constraints.json               # Domain constraints
 This template will be REUSED for SICITA and any future automotive client."

## Luego, el MISMO Aegis (Week 14) recibe:

"Act as Aegis: INSTANTIATE automotive template for SICITA project.
 Input:
 {
   "template": "automotive",  // ← Reuse Week 5 template
   "client": "SICITA",
   "customizations": {
     "additional_services": ["express-service", "rtm-warranty"],
     "extra_roles": ["quality-assurance"]
   }
 }
 Output: /projects/sicita/.cursorrules
 └── Overrides to automotive template for SICITA specifics"

# IMPACTO ESTRATÉGICO

## Con Enfoque de PLATAFORMA (CORRECTO):

Week 16: Kinetix Studio v1.0 operativa
Week 17: SICITA POC (validación)
Week 18-20: Proyecto #2 (healthcare) → 3 semanas (usando platform templates)
Week 21-23: Proyecto #3 (retail) → 3 semanas (usando platform templates)
Week 24+: N proyectos en paralelo, 2-3 semanas c/u
ROI: Week 16 = plataforma operativa para múltiples clientes.

## Sin Enfoque de Plataforma (INCORRECTO):

Week 16: SICITA en producción
Week 17-20: Intentar extraer plataforma (difícil retroactivamente)
Week 21-36: Proyecto #2 con 16 semanas nuevamente (no hay plataforma)
Week 37+: Muy lento
ROI: Week 37+ = cada proyecto tarda 16 semanas, no hay reutilización.

# PRÓXIMOS PASOS: SEMANA 1

1. Revisar documento ENFOQUE_CORREGIDO.md (este cambio de enfoque)

2. Crear estructura /platform/ en repo

3. Refactor .cursorrules si es necesario (mostly OK, just remove SICITA references)

4. Invocar Daedalus: 'Define infrastructure for Kinetix Studio platform (NOT for SICITA yet)'

5. Execute Phase 1 (Week 1-4) focusing on reusable infrastructure

# CONCLUSIÓN

Kinetix Studio es una PLATAFORMA, no un proyecto puntual.

16 semanas = construir infraestructura reutilizable.

SICITA = validación de que plataforma funciona.

Proyectos futuros = usar plataforma en 2-3 semanas (no 16).